|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID RISQUE** | **NATURE DU RISQUE** | **DESCRIPTION** | **OCCURENCE** | **GRAVITÉ** | **DETECTABILITÉ** | **CRITICITÉ** | **MESURES PRÉVENTIVES** |
| R1 | Problèmes de sécurité des données. | Risque de compromettre la sécurité des données stockées et échangées via l'Intranet. | 7 | 9 | 8 | 504 | Audits réguliers de sécurité, protocoles de sécurité robustes. |
| R2 | Résistance au changement | Risque que les employés résistent à l'adoption de l'Intranet, affectant la transition. | 8 | 7 | 6 | 336 | Communication proactive, implication des parties prenantes. |
| R3 | Dépassement de budget. | Risque lié à des coûts imprévus qui pourraient dépasser le budget initial. | 6 | 7 | 5 | 210 | Suivi financier, réserve budgétaire |
| R4 | Retard dans les délais de livraison. | Risque de ne pas respecter les délais de livraison prévus pour le projet. | 5 | 4 | 3 | 60 | Révision continue du planning, identification et gestion des retards. |
| R5 | Contraintes technologiques inattendues. | Risque lié à des limitations ou des problèmes imprévus avec les technologies utilisées. | 4 | 2 | 3 | 24 | Évaluation préalable des technologies. |

Meggouri Ismail.