## Slide 1
Cadrage du projet
Identification du projet
Nom du projet GL INTRA
Maître d’ouvrage GL
Maître d’ouvrage délégué GL Technologies
Maître d’œuvre Bureau d’études
Chef de projet Meggouri Ismail
Objet du projet
GL INTRA vise à mettre en œuvre un intranet pour la gestion les défirent services de l’entreprise.
Contexte du projet
Faciliter la communication interne, renforcer la collaboration et optimiser la gestion des défirent services tel que le service CVtech, le service RH, Document au sein de GL.

## Slide 2
Cadrage du projet
Enjeux du projet
Améliorer la diffusion d'informations à travers l'organisation.
Encourager la collaboration entre les équipes.
Créer une plateforme qui motive les employés, améliore leur expérience de travail.
Objectifs du Projet
Améliorer la Communication Interne.
Faciliter la Gestion des Projets.
Renforcer la Sécurité des Données.
Motiver les Employés.
Simplifier les processus internes.
Centraliser et organiser les informations et les documents internes.

## Slide 3
Fonction | Critère vérification | Niveau de performance
■ Gestion de Documents | Les utilisateurs peuvent télécharger, modifier, versionner et partager des documents. | Le système doit permettre le téléchargement de documents, assurer la versionnage automatique des fichiers.
■ Gestion de Projets | Les utilisateurs peuvent créer des projets, et suivre l'avancement. | Le système doit permettre la création de tableaux.
■ Sécurité des Données | Le système doit avoir des mécanismes de sécurité tels que l'authentification, le chiffrement des données, et des autorisations d'accès. | Le système doit respecter les normes de sécurité, garantir une disponibilité de 99,9%, et avoir des procédures de sauvegarde régulières.
■ Gestion des candidatures | Les responsables du recrutement peuvent gérer les candidatures reçues via l'Intranet en utilisant le service CVTech. | Le système doit permettre le tri, la recherche et la catégorisation des candidatures de manière efficace, avec une visibilité complète sur l'état des candidatures.

## Slide 4
Cadrage du projet
Conditions d’achèvement
Toutes les fonctionnalités prévues, telles que la gestion de projets, le partage de documents, etc., sont pleinement opérationnelles et répondent aux besoins spécifiques définis en début de projet.
Toutes les fonctionnalités prévues pour le service CVTech, telles que la soumission de CV, la gestion des candidatures, etc., doivent être pleinement opérationnelles.
Les mesures de sécurité, y compris l'authentification, le chiffrement des données.
Le système répond aux critères de performance prédéfinis, tels que le temps de réponse, la disponibilité, etc.
Hypothèses
Les différentes équipes, compris les équipes informatiques, RH et de recrutement, collaboreront efficacement pour assurer le succès de l'intégration du service CVTech dans l'Intranet.
Les mesures de sécurité informatique actuelles de l'entreprise sont suffisantes pour protéger les données sensibles stockées et échangées via l'Intranet.
La formation des utilisateurs finaux sur l'utilisation de l'Intranet sera suffisamment efficace pour garantir une adoption rapide.
Les utilisateurs finaux seront satisfaits de l'expérience utilisateur offerte par l'Intranet, ce qui se traduira par une utilisation régulière de la plateforme.

## Slide 5
Contraintes du projet :
Le projet est limité par un budget prédéfini qui doit couvrir les coûts de développement, de maintenance, de formation et d'autres dépenses liées à l'Intranet.
Le projet doit être réalisé dans un délai spécifié.
Le projet doit se conformer à des lois et réglementations spécifiques, telles que celles liées à la confidentialité des données, la protection de la vie privée et d'autres exigences juridiques.
Périmètre du projet (ce qui est inclus)
Collaboration et Partage de Documents et Gestion de Projets.
Service CVTech et la Sécurité des Données.
Formation des Utilisateurs
Hors périmètre (ce qui est exclus du projet)
Maintenance de système.
Développement de Logiciels Indépendants.
Risques majeurs du projet et mesures d’atténuation
Retard dans les Délais de Livraison.
Dépassement de Budget.
Mauvaise Adoption par les Utilisateurs.
Problèmes de Sécurité des Données.
Contraintes Technologiques Inattendues.